**Aplikasi STRONG FIT**

***D***

***I***

***S***

***U***

***S***

***U***

***N***

**OLEH:**

**Bintang Mas Cahya Sinaga(211111763)**

**Adrianus Bonardo Silalahi(211112269)**

**Willy Pieter Julius Situmorang(211111779)**

**Link Trello:**   
**https://trello.com/invite/b/XUHsvICE/ATTI94504a0ee093b3bf99fa0f9fc9b06863B3E5A28B/t04**

**Link Github:**

[**https://github.com/zagasaki/flutteruas.git**](https://github.com/zagasaki/flutteruas.git)

**First Daily Scrum Meeting**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Name** | **Problems of yesterday (Day 0)** | **Effort days of yesterday (Day 0)** | **Planned for Today (Day 1)** |
| Bintang Sinaga | - | - | Membuat halaman cover dan Membuat Sprint planning - 1 |
| Adrianus Silalahi | - | - | Slicing design Member Page menggunakan flutter |
| Willy Situmorang | - | - | Memasukkan identification client ke dalam board trello |

**Second Daily Scrum Meeting**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Name** | **Problems of yesterday (Day 2)** | **Effort days of yesterday (Day 2)** | **Planned for Today (Day 3)** |
| Bintang Sinaga | - | Membuat Sprint planning - 1 | Membuat Sprint Review 1 dan Sprint Retrospective 1 |
| Adrianus Silalahi | - | Membuat table Product backlog | Membuat table Product backlog |
| Willy Situmorang | - | Memasukkan identification client ke dalam board trello | Membuat Sprint 2 dan menambahkan nya ke Trello |

**Third Daily Scrum Meeting**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Name** | **Problems of yesterday (Day 2)** | **Effort days of yesterday (Day 2)** | **Planned for Today (Day 3)** |
| Bintang Sinaga | - | Membuat Sprint Review 1 dan Sprint Retrospective 1 | Membuat Sprint Planning - 2 |
| Adrianus Silalahi | - | Membuat table Product backlog | Membuat ui register,login, dan home page |
| Willy Situmorang | - | Membuat Sprint 2 dan menambahkan nya ke Trello | Membuat UI Ticket Page |

**Fourth Daily Scrum Meeting**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Name** | **Problems of yesterday (Day 3)** | **Effort days of yesterday (Day 3)** | **Planned for Today (Day 4)** |
| Bintang Sinaga | - | Membuat Sprint Planning - 2 | Membuat Sprint Review 2 dan Sprint Retrospective 2 |
| Adrianus Silalahi | - | Membuat ui register,login, dan home page | Membuat ui jadwal dan peta page |
| Willy Situmorang | - | Membuat UI Ticket Page | Membuat UI Bantuan dan status page |

Product Backlog

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **As a …** | **I Want To …** | **So That ...** | **Priority** | **Estimation** |
| 001 | Body Builder | Dapat membeli paket member GYM | Saya tidak perlu lagi melakukan pembayaran setiap hari ketika pergi ke gym | High | 4 |
| 002 | Body Builder | Saya dapat Mengatur profile pribadi saya | Admin GYM dapat mengetahui profil orang yang melakukan segala transaksi di dalam aplikasi | High | 3 |
| 003 | User | Mengetahui fitur yang ada di dalam apikasi | Saya tidak bingung saat memakai aplikasi | High | 4 |
| 004 | Body Builder | Dapat membeli suplemen | Saya tidak khawatir tentang originalitas dan kualitas suplemen | Low | 3 |
| 005 | Body Builder | Dapat melihat jadwal rekomendasi kegiatan | Saya dapat melakukan Latihan dengan efektif | Low | 8 |
| 006 | User | Dapat hire Trainer | Saya dapat melakukan latihan di bantu dengan pelatih professional | High | 16 |
| 007 | User | Dapat melakukan Login | Agar saya mendapatkan akses ke fitur-fitur dengan data yang terkait dengan akun saya. | High | 16 |
| 008 | User | Dapat melihat barang yang saya pesan | Agar dapat memudahkan saya mengelola barang yang saya pesan | Medium | 15 |

Sprint Backlog

SPRINT 1

Goals: sebagai Passenger saya ingin dapat membeli tiket,melihat status tiket,melihat jadwal keberangkatan dan melacak perjalanan secara online

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US.ID | User Story | Tasks | Owner/Assigne | Estimated Efforts(hrs) | Status |
| 001 | Sebagai Body Builder saya ingin dapat membeli paket member gym | Membuat UI untuk Member page | Willy situmorang | 5 | Done |
| Slicing design Member Page menggunakan flutter | Adrianus Silalahi | 5 | Done |
| Membuat Back-End Code untuk Member page | Bintang sinaga | 6 | Done |
| Code Review | 4 | Done |
| 002 | Sebagai Body Builder saya ingin dapat mengatur profile pribadi saya | Membuat UI untuk profile page | Willy situmorang | 5 | Done |
| Membuat Front-End Code untuk profile page | Adrianus Silalahi | 5 | Done |
| Membuat Back-End Code untuk profile page | Bintang sinaga | 6 | Done |
| Code Review | 4 | Done |
| 003 | Sebagai user saya ingin mengetahui fitur yang ada di aplikasi | Membuat UI untuk Home Page | Willy situmorang | 3 | Done |
| Membuat Front-End Code untuk Home Page | Adrianus Silalahi | 5 | Done |
| Membuat Back-End Code untuk Home Page | Bintang sinaga | 5 | Done |
| Code Review | 2 | Done |
| 004 | Sebagai Body Builder saya ingin dapat membeli suplemen | Membuat Back-End Code untuk suplemen page | Willy situmorang | 3 | Done |
| Membuat Front-End Code untuk suplemen page | Adrianus Silalahi | 5 | Done |
| Membuat UI untuk suplemen page | Bintang sinaga | 5 | Done |
| Code Review | 2 | Done |

SPRINT REVIEW 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US.ID | Fitur | Deskripsi | Status | Tindakan Selanjutnya |
| 001 | Profile Page | Pengguna dapat mengelola profile pribadi | Pengguna menginginkan fitur login | membuat fitur Login |
| 002 | Suplemen page | Pengguna dapat membeli suplemen pendukung olahraga | Pengguna menginginkan fitur keranjang untuk mempermudah pengelolaan pembelian | Membuat fitur Cart |
| 003 | Home page | Pengguna dapat melihat semua fitur yang ada di dalam aplikasi | Selesai | - |
| 004 | Member page | Pengguna dapat membeli paket member gym | Selesai | - |

SPRINT RETROSPECTIVE 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Positif | Negatif | Pelajaran yang Dipelajari |
| Tim pengembang mencapai target sprint dalam waktu yang dijadwalkan | Kualitas kode yang dihasilkan tidak memenuhi standar | Menetapkan standar kode yang lebih ketat dan lebih banyak mengadakan review kode |
| Kolaborasi yang baik antara tim pengembang dan tim pengguna | Beberapa masalah komunikasi terjadi dalam tim pengembang | Meningkatkan komunikasi dan memastikan bahwa semua orang memahami peran dan tanggung jawab mereka dengan jelas |
| Setiap cerita pengguna telah diuji dengan baik sebelum diserahkan kepada pengguna | Beberapa masalah fungsional ditemukan setelah diserahkan kepada pengguna | Menetapkan proses pengujian yang lebih ketat dan mempertimbangkan pelatihan pengguna yang lebih baik |

SPRINT 2

Goals: Sebagai Passenger saya ingin dapat melakukan live chat,Register akun,login akun dan pemilihan metode pembayaran.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US.ID | User Story | Tasks | Owner/Assigne | Estimated Efforts(hrs) | Status |
| 005 | Sebagai Body Builder saya ingin dapat melihat rekomendasi jadwal kegiatan | Membuat Back-End Code untuk Schedule Page | Willy situmorang | 3 | Done |
| Membuat Front-End Code untuk Schedule Page | Adrianus Silalahi | 5 | Done |
| Membuat UI untuk Schedule Page | Bintang sinaga | 5 | Done |
| Code Review | 2 | Done |
| 006 | Sebagai user saya ingin dapat Hire Trainer | Membuat Back-End Code untuk Trainer Page | Willy situmorang | 3 | Done |
| Membuat Front-End Code untuk Trainer page | Adrianus Silalahi | 5 | Done |
| Membuat UI untuk Trainer page | Bintang sinaga | 5 | Done |
| Code Review | 2 | Done |
| 007 | Sebagai User saya ingin dapat melakukan Login | Membuat Back-End Code untuk Login page | Willy situmorang | 3 | Done |
| Membuat Front-End Code untuk Login page | Adrianus Silalahi | 5 | Done |
| Membuat UI untuk Login page | Bintang sinaga | 5 | Done |
| Code Review | 2 | Done |
| 008 | Sebagai user saya ingin dapat melihat dan mengelola barang yang sudah saya pesan | Membuat Back-End Code untuk Cart Page | Willy situmorang | 3 | Done |
| Membuat Front-End Code untuk Cart page | Adrianus Silalahi | 5 | Done |
| Membuat UI untuk Cart page | Bintang sinaga | 5 | Done |
| Code Review | 2 | Done |

SPRINT REVIEW 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US.ID | Fitur | Deskripsi | Status | Tindakan Selanjutnya |
| 005 | Schedule page | Pengguna dapat melihat rekomendasi jadwal kegiatan | Selesai | - |
| 006 | Trainer page | Pengguna dapat hire Trainer Proffesional sebagai partner gym | Selesai | - |
| 007 | Login page | Pengguna dapat login akun untuk mengakses fitur pribadi | Selesai | - |
| 008 | Cart page | Pengguna dapat mengelola barang yang sudah dibeli | Selesai | - |

SPRINT RETROSPECTIVE 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Positif | Negatif | Pelajaran yang Dipelajari |
| Tim dapat menyelesaikan semua pekerjaan pada sprint ini dengan cepat.Komunikasi antar tim lebih baik | Beberapa tugas mengalami keterlambatan akibat perubahan kebutuhan dari klien.Terjadi sedikit kesalahpahaman dalam hal prioritas tugas | Meningkatkan pemahaman tim terhadap kebutuhan klien sebelum memulai sprint berikutnya. Meningkatkan koordinasi antar tim untuk meminimalkan keterlambatan dalam pengembangan |
| Kualitas produk yang dihasilkan dalam sprint ini lebih baik dibandingkan sprint sebelumnya.Ada beberapa fitur baru yang disukai oleh pengguna | Terdapat beberapa bug yang ditemukan setelah produk diterbitkan ke production. Beberapa fitur yang diminta oleh pengguna belum dapat diimplementasikan dalam sprint ini | Meningkatkan pengujian produk sebelum diterbitkan ke production. Melakukan evaluasi yang lebih baik terhadap fitur yang diminta pengguna sebelum dimasukkan ke dalam backlog sprint berikutnya |
| Kolaborasi tim lebih baik dibandingkan sprint sebelumnya.Tim dapat memecahkan masalah dengan lebih efektif | Beberapa anggota tim merasa kurang terlibat dalam pengambilan keputusan penting.Terdapat sedikit ketegangan antara beberapa anggota tim | Meningkatkan partisipasi anggota tim dalam proses pengambilan keputusan. Meningkatkan komunikasi antar anggota tim untuk meminimalkan ketegangan |

SCREENSHOT TRELLO

